DG Facultatea de Stiinte

Unit Sisteme si tehnologii informatice avansate

Project Charter

Train-Eat-Track

Date: 		05.06.2026

Doc. Version: 	1.0

Document Control Information

| Settings | Value |
| --- | --- |
| Document Title: | Project Charter |
| Project Title: | Train-Eat-Track |
| Document Author: | Balanoiu Nicolae Andrei |
| Project Owner: | Balanoiu Nicolae Andrei |
| Project Manager: | Balanoiu Nicolae Andrei |
| Doc. Version: | 1.0 |
| Sensitivity: | Public |
| Date: | 05.06.2026 |

Document Approver(s) and Reviewer(s):

NOTE: All Approvers are required. Records of each approver must be maintained. All Reviewers in the list are considered required unless explicitly listed as Optional.

| Name | Role | Action | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Conf. univ. dr. Stoica Florin | Supervisor | Approve/ Review | 05.06.2026 |

Document history:

The Document Author is authorized to make the following types of changes to the document without requiring that the document be re-approved:

- Editorial, formatting, and spelling

- Clarification

To request a change to this document, contact the Document Author or Owner.

Changes to this document are summarized in the following table in reverse chronological order (latest version first).

| Revision | Date | Created by | Short Description of Changes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05.06.2026 | Balanoiu Nicolae Andrei | Initial Version |

Configuration Management: Document Location

The latest version of this controlled document is stored in https://github.com/Andrei6700/Train-Eat-Track

TABLE OF CONTENTS

1	Executive Summary	4

2	Considerations on the Business Case	4

3	Project Description	5

3.1	Scope	5

3.1.1	Includes ("IN" Scope)	5

3.1.2	Excludes ("OUT" Scope)	5

3.1.3	Scope Statement	5

3.2	Success Criteria	5

3.3	Stakeholder and User Needs	5

3.4	Deliverables	5

3.5	Features	6

3.6	Constraints	6

3.7	Assumptions	6

3.8	Risks	7

4	Cost, Timing and Resources	7

4.1	Cost	7

4.2	Timing and Milestones	9

4.3	Planned Resources	9

5	Approach	10

5.1	Methodology	10

5.2	Change Management	10

5.2.1	Project Change	10

5.2.2	Configuration Management	10

5.2.3	Organisational Change	10

6	Governance and Stakeholders	11

6.1	Structure	11

6.2	Roles and Responsibilities	11

6.3	Other Stakeholders	11

# Executive Summary

Train-Eat-Track este o aplicație mobilă Android, care centralizează managementul antrenamentelor și al nutriției într-o singură platformă. Proiectul răspunde fragmentării existente pe piața aplicațiilor de fitness, unde utilizatorii sunt nevoiți să folosească simultan mai multe aplicații dedicate — unele orientate exclusiv pe nutriție (ex: MyFitnessPal), altele exclusiv pe antrenament (ex: Hevy, Strong).

Aplicația oferă două module funcționale:

- un modul de antrenament cu planuri pe cicluri configurabile, autopopulare progresivă, import AI din fișiere multi-format și export Excel;

- un modul nutrițional cu jurnal structurat pe mese, scanare barcode, monitorizare hidratare și estimare a caloriilor de mentenanță.

Funcționalitățile transversale includ o pagină de statistici cu grafice de progres pe exerciții, un calendar vizual al activității zilnice și suport complet offline cu sincronizare optimistă prin Firebase Firestore.

Stiva tehnologică utilizată este React Native (Expo) cu TypeScript, Firebase Auth și Firestore ca backend, Cloudinary pentru imagini și o infrastructură CI/CD implementată în Jenkins. Metodologia de management adoptată este PM², cu o abordare Agile pentru dezvoltare (backlog Trello) și DevOps pentru infrastructură.

Proiectul este executat de o singură persoană care ocupă toate rolurile (PO, BM, SP, PM), cu buget de 0.8k€ (cost hardware) și un efort de ~120 zile-persoană. Termenul de livrare este 22.06.2026. La data redactării acestui document, toate funcționalitățile principale sunt implementate. Statusul general al proiectului este Amber, determinat de un bug activ de dublare a macronutrienților la alimentele scanate (I-01) și de dezactivarea temporară a compilării Android în pipeline-ul CI/CD (CH-02), ambele planificate pentru remediere înainte de livrarea finală.

# Considerations on the Business Case

Soluțiile existente de fitness tratează separat nutriția, planificarea antrenamentelor și urmărirea progresului. Majoritatea aplicațiilor se concentrează pe numărarea  caloriilor, fără a integra progresia antrenamentului de forță sau analiza performanței. Această fragmentare obligă utilizatorii să folosească simultan mai multe platforme, reducând coerența datelor și afectând consecvența pe termen lung.

# Project Description

## Scope

### Includes ("IN" Scope)

- Aplicație mobilă Android pentru managementul antrenamentelor și a nutriției

- Managementul planului de antrenament pe cicluri (serii, repetări, greutăți)

- Import/Export Excel a planului de antrenament

- Pagină de statistici și progres

- Calculator nutrițional

- Autentificare și separarea datelor per utilizator

- Infrastructură CI/CD cu Jenkins

### Excludes ("OUT" Scope)

- Nu e compatibil cu dispozitivele IOS

- Nu are backend propriu si API ce contine toate informatiile nutritionale a produselor

- Nu exista backend pentru notificarile push

- Nu exista o versiune web

### Scope Statement

Train-Eat-Track este o aplicație mobilă care centralizează managementul antrenamentelor și al nutriției într-un singur mediu, eliminând necesitatea utilizării mai multor aplicatii separate sau a foilor de calcul din excel.

## Success Criteria

  - Interfața este accesibilă și reduce timpul de introducere a datelor față de soluțiile Excel

  - Planul de antrenament pe cicluri funcționează corect cu continuitate între cicluri

  - Import/Export Excel operațional fără pierdere de date

  - Pagina de statistici afișează corect progresia volumului și intensității

  - Componenta nutrițională calculează corect zonele calorice fără dependență de AI

  - Datele utilizatorilor sunt separate și securizate prin autentificare Firebase

## Stakeholder and User Needs

| ID | Need Description | Priority |
| --- | --- | --- |
| N-001 | Tracking nutritie zilnica | High |
| N-002 | Tracking antrenament | High |
| N-003 | Vizualizarea progresului | Medium |

## Deliverables

| ID | Deliverable Name | Deliverable Description |
| --- | --- | --- |
| D-001 | Train-Eat-Track | Aplicatie mobila android (.apk) pentru managementul antrenamentelor si a nutritiei |
| D-002 | Cod Sursa | https://github.com/Andrei6700/Train-Eat-Track |
| D-003 | Infrastructura CI/CD | Pipepline Jenkins cu build, teste si deployment |

## Features

| Related Need | Features | Deliverable(s) |
| --- | --- | --- |
| N-001 | Jurnal nutritional zilnic cu calculator de macro si kcal | D-001 |
| N-001 | Scanner cod de bare | D-001 |
| N-001 | Monitorizare hidratare zilnica | D-001 |
| N-001 | Calculator mentenanță/deficit/surplus caloric | D-001 |
| N-002 | Plan de antrenament pe cicluri cu serii, repetari si greutati | D-001 |
| N-002 | Autopopulare form din sesiunea anterioara (progressive overload) | D-001 |
| N-002 | Import plan de antrenament folosind AI | D-001 |
| N-002 | Export plan de antrenament .xls | D-001 |
| N-003 | Pagina de statistici cu grafice de progress per exercitiu | D-001 |
| N-003 | Calendar visual cu statusul zilnic al antrenamentelor | D-001 |
| N-001,N-002,N-003 | Functionare fara internet | D-001 |
| N-001,N-002,N-003 | Suport multi-lingvistic | D-001 |

## Constraints

- Timp: termen strict, determinat de cerintele/nevoile pietei. Timpul limitat poate duce la o dezvoltare rapida, compromitand calitatea aplicatiei sau neglijarea unor functii importante.

- Tehnice: limitari tehnice din cauza cerintelor specific platformei sau dispozitiviului. Probleme de compatibilitate, limitari de performanta sau lipsa suportului pentru anumite functionalitatii ce pot afecta functionalitatea si experienta utilizatorului.

- Scop: Domeniul de aplicare defineste caracterisiticile, functionalitatiile si experienta utilizatorului. Extinderea aplicatiei unde se adauga caracteristici suplimentare in timpul dezvoltarii, pot duce la intarzieri si pot compromite experienta utilizatorului.

## Assumptions

- Conectivitate: Funcțiile esențiale ale aplicației trebuie să funcționeze offline, presupunându-se că datele se vor sincroniza fără probleme odată ce conexiunea la internet va fi restabilită.

- Publicul țintă: Utilizatorii se confruntă zilnic cu această problemă și vor descărca o aplicație mobilă dedicată pentru a o rezolva.

- Propunerea de valoare: Aplicația mobilă oferă o soluție mai rapidă și mai convenabilă decât alternativele mobile existente

## Risks

Project's Risk Log

| ID | Risk Description & Details | Status | Likelihood | Impact | Risk Level | Risk Owner | Risk Response Strategy | Action Details |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Pierdere date | Aprobat | 2 | 5 | 10 | Balanoiu Nicolae Andrei | Reduce | Firebase backup automat |
| R2 | Pierdere utilizatori | Aprobat | 2 | 4 | 8 | Balanoiu Nicolae Andrei | Accept | Monitorizare reviews |
| R3 | Recenzii negative ce pot afecta reputatia | Aprobat | 3 | 3 | 9 | Balanoiu Nicolae Andrei | Reduce | Quality testing inainte de release |
| R4 | Sa fie corupta/indisponibil API-ul ce tine de informatiile nutritionale | Aprobat | 3 | 4 | 12 | Balanoiu Nicolae Andrei | Reduce | Baza de date interna |
| R5 | Integrarea unor noi componente | Aprobat | 2 | 2 | 4 | Balanoiu Nicolae Andrei | Accept | Testare unitara automata |
| R6 | Concurenta puterninca din partea altor aplicatii asemanatoare | Aprobat | 3 | 3 | 9 | Balanoiu Nicolae Andrei | Accept | Monitorizarea periodica a pietei |
| R7 | Folosirea unui nou framework de AI care poate sa fie instabil | Aprobat | 2 | 3 | 6 | Balanoiu Nicolae Andrei | Reduce | Testare inainte de integrare |
| R8 | API nesigur dpdv cybersecurity | Aprobat | 2 | 4 | 8 | Balanoiu Nicolae Andrei | Reduce | Folosirea HTTPS-ului, canale criptate, validare input |

# Cost, Timing and Resources

## Cost

|  | 2025 |  | 2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expenditure | Budget Line | Amount | Budget Line | Amount | Total cost |
| Solution Development (k€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solution Maintenance (k€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Support (k€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Training (k€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infrastructure (k€) | laptop | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 |
| Total per year (k€) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| Total per year FTE officials | 120 workdays | 0 | 0 | 0 | 120 workdays |

## Timing and Milestones

| ID | Milestone Description | Target Delivery Date |
| --- | --- | --- |
| M1 | Definirea cerintelor | 01/10/2025 |
| M2 | Implementarea autentificarii si inregistrarii | 17/10/2025 |
| M3 | Implementarea modulului Workout si Statistics | 06/12/2025 |
| M4 | Implementarea modulului Nutrition si CI/CD | 4/05/2026 |
| M5 | Finalizarea proiectului | 22/06/2026 |

## Planned Resources

| ID | Resource Requirement | Description |
| --- | --- | --- |
| R1 | Laptop | Hardware pentru dezvoltare si Jenkins local |
| R2 | Firebase (Firestore) | Baza de date cloud |
| R3 | Jenkins | CI/CD server |
| R3 | Cloudinary | Uploadul imaginilor de profil |

# Approach

## Methodology

Proiectul urmează metodologia PM² pentru managementul documentației și a planificării.

Pentru dezvoltarea software s-a adoptat o abordare Agile, cu managementul task-urilor prin backlog Trello: Done, Backlog, In Progress, Review).

Pentru infrastructură s-a adoptat o abordare DevOps, cu un pipeline CI/CD implementat în Jenkins care include: install dependențe -> build Android -> ESLint -> unit tests -> deployment.

## Change Management

Modificările proiectului sunt gestionate prin trei componente: schimbări de scope, managementul configurației și schimbări organizaționale, descrise în secțiunile următoare.

### Project Change

Orice modificare de scope este logată în backlog-ul Trello și reflectată în PM2-19 Project Status Report. Datorită naturii individuale și academice a proiectului, nu există un proces formal de Change Request Form. Modificările tehnice majore sunt documentate în secțiunea Project Changes din Status Report (ex: dezactivarea Gradle build în CI/CD).

### Configuration Management

Codul sursă este publicat pe Git și publicat pe GitHub: https://github.com/Andrei6700/Train-Eat-Track Documentele PM sunt versionare manual (v1.0) și stocate https://github.com/Andrei6700/Train-Eat-Track/PManagement. Versiunea curentă a fiecărui document este indicată în Document Control Information.

### Organisational Change

Not applicable

# Governance and Stakeholders

## Structure

Proiectul are un singur membru în echipă care ocupă toate rolurile PM:

- Project Owner (PO): Balanoiu Nicolae Andrei

- Business Manager (BM): Balanoiu Nicolae Andrei

- Solution Provider (SP): Balanoiu Nicolae Andrei

- Project Manager (PM): Balanoiu Nicolae Andrei

- Supervisor/Approver: Conf. univ. dr. Stoica Florin

## Roles and Responsibilities

| Role | Name | Responsibilities |
| --- | --- | --- |
| PO / BM / SP / PM | Balanoiu Nicolae Andrei | Definirea cerințelor, dezvoltare, testare, documentație, CI/CD |
| Supervisor | Conf. univ. dr. Stoica Florin | Review ,aprobare si feedback |

## Other Stakeholders

Utilizatori finali: persoane interesate de fitness și bodybuilding care doresc o soluție unificată pentru tracking al antrenamentelor, al nutritiei si monitorizarea progresului.

A numeric value denoting the relative probability that the risk should occur.

A numeric value denoting the relative severity of the impact of the risk if it should occur.

The risk level is the product of the likelihood and impact (RL=L*I).

The possible risk response strategies are: Avoid / Accept / Reduce / Transfer for negative risks (threats) and Exploit / Accept / Enhance / Share for positive risks (opportunities).

Development: provide the total (anticipated) cost (human resources) for the development of the solution

Maintenance: provide the total (anticipated) cost (human resources) in K€ per year to maintain the solution

Support: provide the total (anticipated) cost (human resources) in K€ per year to support the solution (e.g. website, helpdesk, operations, etc.)

Training: provide the total (anticipated) cost (human resources) to ensure the training of the users, the support and operations staff, etc.

Infrastructure: provide the total (anticipated) cost of the infrastructure required to deliver, support, operate and maintain the delivered solution.

Total FTE officials: provide the total (anticipated) effort that will be spent by Commission officials on the project (in man-weeks, man-months or man-years).